## Slide 1
BLOC 1 – Gouvernance des données
Spotify Project
AIA -Selma Rochet - Février 2026
1

## Slide 2
La donnée au cœur de Spotify
Spotify = leader mondial du streaming musical — 602 M d'utilisateurs dans 184 pays → un géant de la donnée
Des données critiques : utilisateurs, artistes, playlists, comportements d'écoute (500 Md événements/jour), paiements
Signal d'alarme : sanction RGPD de l'IMY (Suède) — €5,4 M d'amende — décembre 2023
Enjeu du projet : garantir qualité, conformité, éthique et valeur sur l'ensemble du cycle de vie des données
Démarche en 3 étapes
1
Diagnostic de maturité
2
Conception du cadre de gouvernance
3
Implémentation pilote
2

## Slide 3
Diagnostic de maturité : État initial
Maturité globale : 2,3 / 5 → stade Réactif — pratiques hétérogènes, gouvernance non formalisée
Forces : culture data-driven, infrastructure GCP + Kafka robuste, DPO nommé, conformité amorcée
Faiblesses : absence de CDO, silos inter-squads, qualité non mesurée, métadonnées non gérées (score 1/5)
10 dimensions DMBOK v3 évaluées — dont Métadonnées identifiée comme dimension critique absente
Les 5 dimensions les plus critiques :
Métadonnées
1/5
Gouvernance
2/5
Qualité
2/5
Usage & Accès
2/5
Littératie
2/5
3

## Slide 4
La nécessité d'une gouvernance structurée
Sanction RGPD 2023 (€5,4 M — IMY Suède) : signal direct sur l'insuffisance de transparence des traitements
Fragmentation et absence de vision unifiée des données à travers 700+ microservices et 184 marchés
Risque de non-conformité croissant : RGPD, CCPA, PCI-DSS, EU AI Act (2025-2027)
Manque de qualité, de traçabilité et de rôles définis — aucun CDO, pas de Data Council formel
Culture data inégale : excellence technique chez les Engineers, mais littératie faible dans les équipes métier
→ L'ambition est de transformer cette culture data réactive en culture gouvernée, mesurable et conforme
4

## Slide 5
Conception du nouveau cadre de gouvernance
Principes directeurs
1. Responsabilité
2. Transparence
3. Sécurité
4. Qualité
5. Conformité
6. Minimisation
7. Droits utilisateurs
8. Amélioration continue
9. Éthique & IA
Ce nouveau cadre global, éthique, transparent et conforme assure la qualité, la sécurité et la maîtrise de l'information tout en soutenant l'innovation. À réviser semestriellement !
5

## Slide 6
Rôles et responsabilités : un travail collectif
15 rôles identifiés sur 3 niveaux — de la stratégie à l'opérationnel
Niveau Stratégique — COMEX · CDO · DPO (indépendant, Art. 38 RGPD) · CISO · Data Governance Committee
Niveau COE / Tactique — Compliance Manager · Data Architect · Data Auditor · Data Quality Manager · Formateurs · Équipe BI
Niveau Opérationnel — Data Owners · Data Stewards · Data Engineers · Data Scientists · Data Users
Le DPO rapporte directement au COMEX (indépendance garantie par l'Art. 38 du RGPD)
Le Centre d'Excellence Data (COE) coordonne les 5 domaines transversaux : Qualité, Conformité, Sécurité, Architecture, Littératie
6

## Slide 7
Choix opérationnels
Modèle du Centre d'Excellence (CoE) → pilotage centralisé, exécution décentralisée, accompagnement métier
Outils retenus
Alation – Catalogue et lineage
Phase 1 · Juillet 2026
Ataccama ONE – Qualité automatisée (DQ Score + Kafka gates)
Phase 1 · Août 2026
OneTrust – Conformité RGPD/CCPA (DSR automatisés, ROPA)
Phase 1 · Septembre 2026
Splunk – Sécurité et supervision (SIEM temps réel)
Phase 2 · Novembre 2026
Power BI – Suivi des indicateurs de gouvernance (COMEX)
Phase 2 · Janvier 2027
Notion + Jira – Documentation et pilotage projet
Phase 1 · Juin 2026
Des outils modernes, intégrés et accessibles — compatibles GCP, Kafka et Data Mesh — pour rendre la gouvernance concrète et mesurable
7

## Slide 8
Le projet pilote « User Engagement Data »
Un périmètre restreint : données d'engagement (écoutes, interactions, feedbacks, préférences)
Équipe dédiée : John Lemon (Data Steward), Michael JSON (Data Engineer), Taylor Script (Data Analyst), Elton Log (Compliance), Kurt Contain (CISO)
Livrables : Catalogue Alation opérationnel, DQ Score Ataccama ONE, DSR OneTrust actifs, Dashboard Power BI KPIs
Approche agile : 8 semaines · 13 jalons datés (02/06/2026 → Go-live 08/09/2026) · retour d'expérience intégré
Jalons clés :
02/06
Kick-off
16/06
Formation S1
07/07
Quality gates
21/07
Formation S2
11/08
Revue mi-parcours
08/09
Go-live
8

## Slide 9
Vision d'avenir
Spotify disposera d'un cadre de gouvernance robuste, mesurable et duplicable à l'ensemble de l'organisation
Prochaines étapes :
→ Extension à tous les domaines (Marketing, Finance, Podcasts, Publicités, IA)
→ Gouvernance continue et Data Literacy à grande échelle (50+ Data Champions certifiés)
→ Vers une approche Data Mesh pleinement gouvernée — maturité cible 4,0 / 5 (Géré) en 18 mois
Données
Confiance
Performance
9

## Slide 10
Merci !
AIA - Selma ROCHET - Février 2026
10